## Slide 1: 南関東４競馬場HPのリニューアル
金 太永

## Slide 2: 目次
プロジェクト概要
01
よかった点
02
悪かった点
03
今後
04

## Slide 3: プロジェクト概要
タイトル | 詳細
内容 | 主にPCユーザ向けで作られた既存の南関東4競馬場HPを スマホやタブレット等のユーザーも見やすくするために レスポンシブに変更
規模 | 他社さん含めなん百人いるくらい大規模
プロジェクト期間 | 2023-05-01～2023-12-31
参画した工程 | SS,PG,PT,IT,ST
言語 | Java、Velocity、HTML、CSS、JS
商流 | 東京都競馬株式会社⇒富士通⇒テクノブレイブ

## Slide 4: よかった点
大規模のプロジェクトのため学ぶことが多かった。
自分の強みを活かすことができた。
競馬のことが分かって体験の機会にもなりました。

## Slide 5: ①競馬のことが分かって体験の機会にもなりました。
競馬で使うオッズ、馬券(単勝や複勝、ワイド)等を学習する機会になりました。
また、競馬のことに興味ができ初競馬場体験をしました。
⇒プロジェクトを通じて他の分野の知識と経験ができるのはプログラマーという職業の大きな長所だと思います。

## Slide 6: ②大規模のプロジェクトのため学ぶことが多かった。
①コミュニケーション能力
今までのプロジェクトはインフラとアプリチーム二つのチームで構成されたプロジェクトが多かったため、あまりチーム間コミュニケーションなしで内部で解決できたものが多かったです。しかし、本プロジェクトは多くのチーム(基盤や運用、DB、アプリ等)で構成されていて聞いてみないと分からないことが多かったです。
そのため、チーム間で活発なコミュニケーションが行われて上手く質問する方法や回答する方法を見習う機会が多かったです。
②問題(レビュー指摘や障害等)が起きた時の管理について
問題の原因だけではなく、同じことが繰り返されないように原因の深掘りや分析等ができるような仕組みなっていました。
それにより再発防止ができたのではないかと思います。
正し、対象の項目やプロジェクト状況によってはその管理方法が逆に作業の効率性を下げるデメリットがあることも実感しました。
③リーダーの大切さ
いつもスケジュール的に逼迫していたプロジェクトだったのですが、リーダ達の迅速 かつ 正確な判断、励ましい言葉によりどんどんオンスケに戻るのを見てリーダーの大切さに感じました。

## Slide 7: ③自分の強みを活かすことができた。
①実装の手間を省く
本プロジェクトではほとんどの詳細設計書のが基本設計書レベルにしか書いていないため、実装する時に苦労するに間違いなかったです。
新規のものに対する設計書の作成時にできれば詳細に書き込んで本来は実装で
②コードの効率性を上げる
③最後までにやり遂げる
プロジェクト中一番難しいところを任され何回かも諦めたいと思ったのですが、「僕しかできない」という思いで最後までやり続けて完成までやり遂げました。